Утвержден

постановлением администрации

Ерзовского городского поселения

Городищенского муниципального района

от 03 марта 2020 г.  № 62

ПЛАН - ГРАФИК

перехода на предоставление в электронном виде муниципальных услуг администрации Ерзовского городского поселения

Городищенского муниципального района

| № № | Наименование муниципальной услуги | Ответственный исполнитель | Сроки реализации этапов перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I этап Размещение информации об услуге на официальном сайте сводном реестре государственных и муниципальных услуг | II этап Размещение на Едином портале государственных и муниципальных услуг форм заявлений иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования | III этап Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием портала муниципальных услуг | IV этап Обеспечение возможности для заявителей осуществлять мониторинг хода предоставления услуг с использованием портала муниципальных услуг | V этап Обеспечение возможности получения результата предоставления услуги в электронном виде на портале муниципальных услуг, если это не запрещено действующим законодательством |

| 1 | Выдача справки или постановления о присвоении (изменении, утверждении) адреса. | МКУ «Ерзовский информационный центр», Администрация Ерзовского городского поселения. | реализован | реализован | до 01.05.2020 | до 01.05.2020 | до 01.05.2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, внесение изменений в разрешение на строительство | Администрация Ерзовского городского поселения | реализован | реализован | реализован | реализован | реализован |
| 3 | Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории Ерзовского городского поселения», | Администрация Ерзовского городского поселения | реализован | реализован | реализован | реализован | реализован |
| 4 | Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение. | Администрация Ерзовского городского поселения | реализован | реализован | до 01.05.2020 | до 01.05.2020 | до 01.05.2020 |
| 5 | Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка | Администрация Ерзовского городского поселения | реализован | реализован | реализован | реализован | реализован |
| 6 | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | Администрация Ерзовского городского поселения | реализован | реализован | реализован | реализован | реализован |
| 7 | Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения | Администрация Ерзовского городского поселения | до 01.04.2020 | до 01.04.2020 | до 01.05.2020 | до 01.05.2020 | до 01.05.2020 |
| 8 | Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности Ерзовского городского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области и предназначенного для сдачи в аренду, безвозмездное пользование, а также объектах, подлежащих приватизации | Администрация Ерзовского городского поселения | реализован | реализован | до 01.05.2020 | до 01.05.2020 | до 01.05.2020 |
| 9 | Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной неразграниченной или муниципальной собственности, на территории Ерзовского городского поселения Городищенского Администрация Ерзовского городского поселения муниципального района Волгоградской области | Администрация Ерзовского городского поселения | реализован | реализован | до 01.05.2020 | до 01.05.2020 | до 01.05.2020 |
| 10 | Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в целях раздела земельного участка, находящегося в муниципальной собственности Ерзовского городского поселения, и земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного на территории Ерзовского городского поселения | Администрация Ерзовского городского поселения | реализован | реализован | до 01.05.2020 | до 01.05.2020 | до 01.05.2020 |