Утвержден
 постановлением администрации 
Ерзовского городского поселения
Городищенского муниципального района 
от 03 марта 2020 г.  № 62

ПЛАН - ГРАФИК
перехода на предоставление в электронном виде муниципальных услуг администрации Ерзовского городского поселения 
Городищенского муниципального района


	№
№

	  
Наименование муниципальной услуги
	
Ответственный исполнитель
	
Сроки реализации этапов перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде

	
	
	
	I этап
Размещение информации об услуге на официальном сайте сводном реестре государственных и муниципальных услуг 


	II этап 
Размещение на Едином портале государственных и муниципальных услуг форм заявлений  иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования
	III этап
Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием портала  муниципальных  услуг 
	IV этап 
Обеспечение возможности для заявителей осуществлять мониторинг хода  предоставления  услуг  с использованием портала  муниципальных  услуг 
	V этап
Обеспечение возможности получения результата  предоставления   услуги   в   электронном  виде на портале  муниципальных  услуг, если это не запрещено действующим законодательством



	1
	Выдача справки или постановления о присвоении (изменении, утверждении) адреса.
	МКУ «Ерзовский информационный центр», Администрация Ерзовского городского поселения.


	реализован
	реализован
	до 01.05.2020
	до 01.05.2020
	до 01.05.2020

	2
	Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, внесение изменений в разрешение на строительство 
	Администрация Ерзовского городского поселения 


	реализован
	реализован
	реализован
	реализован
	реализован

	3
	Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма на территории 
Ерзовского городского поселения», 
	Администрация Ерзовского городского поселения 

	реализован
	реализован
	реализован
	реализован
	реализован

	4
	Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение.
	Администрация Ерзовского городского поселения 

	реализован
	реализован
	до 01.05.2020
	до 01.05.2020
	до 01.05.2020

	5
	Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка
	Администрация Ерзовского городского поселения 

	реализован
	реализован
	реализован
	реализован
	реализован

	6
	Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	Администрация Ерзовского городского поселения 

	реализован
	реализован
	реализован
	реализован
	реализован

	7
	Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
	Администрация Ерзовского городского поселения 

	до 01.04.2020
	до 01.04.2020
	до 01.05.2020
	до 01.05.2020
	до 01.05.2020

	8
	Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности Ерзовского городского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области и предназначенного для сдачи в аренду, безвозмездное пользование, а также объектах, подлежащих приватизации
	Администрация Ерзовского городского поселения 

	реализован
	реализован
	до 01.05.2020
	до 01.05.2020
	до 01.05.2020

	9
	Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной неразграниченной или муниципальной собственности, на территории Ерзовского городского поселения Городищенского  Администрация Ерзовского городского поселения муниципального района Волгоградской области
	Администрация Ерзовского городского поселения 

	реализован
	реализован
	до 01.05.2020
	до 01.05.2020
	до 01.05.2020

	10
	Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в целях раздела земельного участка, находящегося в муниципальной собственности Ерзовского городского поселения, и земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного на территории Ерзовского городского поселения
	Администрация Ерзовского городского поселения 

	реализован
	реализован
	до 01.05.2020
	до 01.05.2020
	до 01.05.2020






