ОТЧЕТ

О ходе реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Ерзовского городского поселения в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда»

Для реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Ерзовского городского поселения был выбран объект общественной территории: Аллея Славы, ул. Ленина, 3 Б. Перечень мероприятий: установка скамеек, установка урн, устройство освещения, устройство пешеходных дорожек асфальтобетонного покрытия с установкой бордюра, устройство газона, посадка саженцев деревьев и кустарников, установка ограждения, установка малых архитектурных форм, установка систем видеонаблюдения, устройство автоматического полива.

 Общий объем финансирования на реализацию данного проекта из областного и местного бюджета составляет 3 352,9 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет: 3000,00 тыс. рублей; бюджет Ерзовского городского поселения 352,9 тысяч рублей.

Согласно муниципальному контракту № 2 от 11.03.2020 года на благоустройство территории Аллеи Славы Ерзовского городского поселения проведены следующие мероприятия:

 - установка скамеек;

 - установка урн;

 - устройство освещения;

 - устройство пешеходных дорожек асфальтобетонного покрытия с установкой бордюра;

 - установка ограждения;

 - установка малых архитектурных форм.

Согласно договорам от 26.05.2020 года, 26.06.2020 года на территории Аллеи Славы установлена система видеонаблюдения в количестве 6 камер.

В дальнейшем на территории Аллеи Славы Ерзовского городского поселения запланировано провести следующие мероприятия:

- устройство газона;

- устройство автоматического полива.

Реализация данного проекта позволит:

- создать условия для массового отдыха жителей городского поселения и организовать места массового пребывания населения.

- совершенствовать архитектурно - художественный облик городского поселения, размещение и содержание малых архитектурных форм.